**RAIL BALTIC ESTONIA OÜ 2017 a. HANKEPLAAN**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Hankelepingu eseme üldine kirjeldus** | **Hankeliik** | **Hankemenetluse liik** | **Lähteül. koostamise eeldatav aeg** | **Hanke algatamise eeldatav aeg** | **Lepingu sõlmimise eeldatav aeg** | **Lepingu täitmise eeldatav kestus** |
|
| 1 | Riskianalüüs koos riskijuhtimissüsteemiga | Teenus | Riigihange. Väljakuulutamisega läbirääkimistega menetlus | jaanuar | veebruar | aprill | 2 kuud |
| 2 | Pärnu kaubajaama vajaduse, asukoha ja tehnilise lahenduse analüüs  | Teenus | Rahvusvaheline riigihange. Avatud menetlus | veebruar | aprill | august | 7 kuud |
| 3 | KSH/KMH analüüsist tulenevate tehniliste leevendusmeetmete ja piirangute uuendamine  | Teenus | Riigihange. Avatud menetlus | september | oktoober | jaanuar 2018 | 12 kuud |
| 4 | KSH/KMH täpsustamine  | Teenus | Riigihange. Avatud menetlus | september | oktoober | jaanuar 2018 | 12 kuud |
| 5 | Sõiduautode pealelaadimisjaama tehnilise lahenduse uuring ja planeering                 | Teenus | Riigihange. Avatud menetlus | mai | juuni | august | 3 kuud |
| 6 | Ülemiste reisiterminali tehniline projekteerimine (põhiprojekt) | Teenus | Rahvusvaheline riigihange. väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus | september | september | september | 5 kuud |
| 7 | Pärnu reisiterminali tehniline projekteerimine (põhiprojekt) | Teenus | Rahvusvaheline riigihange. väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus | september | september | september | 5 kuud |
| 8 | Teostatavuse uuring (ruumiline ja tehniline lahendus) - Täiendav kaubajaam Tallinna piirkonda (Dry port)  | Teenus | Rahvusvaheline riigihange. Avatud menetlus | oktoober | november | jaanuar 2018  | 6 kuud |

Hankeplaani täiendatakse vastavalt vajadusele hankekorra ja põhikirja kohaselt.